Fælles mødedokument

Projekt Nordlys: koordinering af intern pilot

Kapitel 3, øvelse 2 • Kapitel 4, øvelse 1

FIKTIVT ØVELSESMATERIALE Dokumentet indeholder kun opdigtede navne, virksomheder, projekter, datoer og oplysninger. Det må ikke erstattes med virkelige eller fortrolige oplysninger under øvelsen.

Mødegrundlag

| Felt | Oplysning |
| --- | --- |
| Mødeformål | Afklare de sidste aktiviteter før en intern pilot af en ny digital bestillingsløsning. |
| Ønsket resultat | En fælles tidsplan, tydelige ansvarlige og en liste over åbne spørgsmål. |
| Dato og tidspunkt | 18. november 2026 kl. 09.00-09.45 |
| Deltagere | Anna Lind, Bo Mikkelsen, Clara Frost og David Holm |
| Mødeleder | Anna Lind |
| Referent | Clara Frost |

Foreløbige opgaver

| Opgave | Ansvarlig | Frist | Status / bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Afprøve bestillingsforløbet på testmiljøet | Bo Mikkelsen | 13. november 2026 | Ikke påbegyndt |
| Udarbejde kort brugervejledning | Clara Frost | 16. november 2026 | Første udkast klar |
| Planlægge intern introduktion | Anna Lind | 17. november 2026 | Tidspunkt mangler |
| Samle fejl og forbedringsforslag | David Holm | 20. november 2026 | Afventer pilot |

Tidsplan for mødet

| Tid | Punkt | Forventet resultat |
| --- | --- | --- |
| 09.00-09.05 | Formål og status | Fælles udgangspunkt |
| 09.05-09.20 | Gennemgang af opgaver | Status og afklaringer |
| 09.20-09.35 | Risici og afhængigheder | Prioriteret liste |
| 09.35-09.43 | Ansvar og frister | Opdateret opgaveliste |
| 09.43-09.45 | Opsamling | Næste skridt bekræftet |

Noter og beslutninger

| Beslutning eller note | Ansvarlig | Frist |
| --- | --- | --- |

Note om tilblivelse: Dette materiale er udarbejdet med støtte fra generativ kunstig intelligens til både tekstbearbejdning og illustrationer. Materialet er kvalitetssikret efter forfatterens bedste evne, men der tages forbehold for eventuelle fejl, unøjagtigheder samt ændringer i fakta eller praksis efter udgivelsesdatoen.