Rånoter fra møde

Projekt Nordlys: pilot og opfølgning

Kapitel 6, praktisk øvelse 2

FIKTIVT ØVELSESMATERIALE Dokumentet indeholder kun opdigtede navne, virksomheder, projekter, datoer og oplysninger. Det må ikke erstattes med virkelige eller fortrolige oplysninger under øvelsen.

Noterne er med vilje ustrukturerede og indeholder enkelte mangler og uklarheder. Brug Copilot til et første udkast til beslutningsreferat, og kontrollér derefter alle oplysninger mod originalen.

Rå noter

Møde 22/10-26, Teams, ca. 10.00–10.42

med: Anna, Bo, Clara, David. Emil ikke m.

Pilotstart flyttes!! Ikke man. 2/11 – ons. 4/11 i stedet. Pga. testmiljø... skal nulstilles først

Bo – sidste funktionstest. Senest 30/10 kl. 12. Hvis alt virker...

Clara retter brugervejl. + 3 nye skærmbill. Færdig hvornår? “inden piloten” – ikke mere præcist

pilotgrp. = 12 medarb. / 3 afd. Besluttet

Anna sender delt.liste. Frist??? vist fre. – men ikke helt aftalt

supporttlf. evt. +1 time de første 2 pilotdage. David undersøger om... svar 29/10

Fejl – alt i samme liste el.? Snak frem/tilbage. Ingen beslutn. noteret

Næste status 6/11 kl. 13.15. Varighed? ikke sagt

kort introvideo nævnt. Måske til brugerne før start? Hvem laver... uklart

Budget “inden for rammen” – hvilken ramme?? Må følges op

adgang til pilotmiljø – brugerne skal vist have særskilt login. Bo tror de gamle kan bruges? tjekkes

mail til deltagerne før opstart. Anna el. Clara? begge nævnt på forsk. tidspunkter

skal lederne cc’es på info? David mente ja, Anna “kun hvis nødvendigt”

en afdeling har travlt uge 45. Hvilken? fik ikke skrevet det

oplæring: 30 min intro på Teams måske tirsdag 3/11. Men hvis miljø ikke klar??

Clara: vejledningen skal ligge som pdf + på intranettet. Hvem lægger op?

test af mobilvisning mangler stadig – ikke kritisk til pilot? Bo sagde noget om senere version

feedback fra pilotgrp. via formular. Anna har en gammel formular der måske kan genbruges

frist for feedback efter 1. uge? fredag 13/11 blev nævnt, men ikke besluttet

David vil have kort daglig status første 3 dage. Kl. 9 eller 14? ikke landet

hvis alvorlige fejl → stop pilot? behov for kriterier. Skulle vist med på næste møde

Emil skal orienteres særskilt, da han ikke var med. Hvem gør det?

licenser: nok til alle 12? Anna mente ja, Bo var ikke sikker

datakopi inden nulstilling af testmiljø. Ansvar???

evt. ekstra møde 2/11 kun hvis problemer efter test. Ingen invitation endnu

nogen spurgte om brugerfeedback kunne være anonym. Ikke besvaret

Kvalitetssikring

| Kontrolpunkt | Fund / rettelse |
| --- | --- |
| Er alle beslutninger gengivet korrekt? |  |
| Er ansvarlige personer korrekte? |  |
| Er datoer og deadlines præcise? |  |
| Hvilke oplysninger mangler eller er uklare? |  |
| Har Copilot tilføjet oplysninger, der ikke står i noterne? |  |